Modena, 09/10/09

Prot. n. 128606

###### Al Consigliere Comunale

Mauro Manfredini

e. p.c	   Al  Presidente Consiglio Comunale

_____

OGGETTO: pedane pericolose nella griglia d'accesso alle scuole elementari

Gentilissimo Consigliere,

in relazione alla questione posta dall'interrogazione le segnalo quanto segue:

- In merito all’incidente avvenuto al bambino in data 21/09, non si tratta di scivolamento sulle rampe, ma di inciampo  (secondo quanto riportato dagli insegnanti e dalla Fiduciaria del Plesso) nella struttura dove è stato posizionato un gradino per superare il dislivello (30 cm) tra il terreno e la pedana rialzata;

- L’intervento di sostituzione delle griglie metalliche con pedane in legno in tutta la scuola era già previsto e concordato a giugno con il Direttore Didattico (che nel frattempo è cambiato); come da accordi intercorsi con il Direttore precedente, è stata data la priorità all’installazione delle pedane in legno nella zona di ingresso, in modo da completare entro l’inizio dell’anno scolastico la zona di ingresso, e rimandando ad una fase successiva (da concludersi comunque entro fine ottobre) il completamento dei lavori nelle altre pedane, che non costituiscono accesso alla scuola;

- Riguardo alla scala esterna, prima dell’incidente (in data 15/09) il progettista ha richiesto a STM l’installazione di griglie protettive; tale lavoro è stato ultimato il 5 ottobre.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Antonino Marino